DIRIGENTE, RUP E PROGETTISTA: COMPETENZE E RUOLI ALL’INTERNO DELL’ENTE LOCALE
RUOLO E FUNZIONI DEL RUP (Art. 31 del Codice):
Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo.
Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

---
RUOLO E FUNZIONI DEL RUP (Art. 31 del Codice):
(comma 11) “Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione”.
Per i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria il RUP deve essere un tecnico e, ove non presente nell’organica della S.A. tale figura, si procede ai sensi dell’art. 31 comma 11.

---
RUOLO E FUNZIONI DEL RUP (Art. 31 del Codice):
In ragione della centralità riconosciuta al RUP, con il futuro regolamento di attuazione, sarà definita una disciplina di maggior dettaglio sui compiti specifici, presupposti e modalità di nomina, nonché ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal Codice (art. 216 comma 27 octies);
(art. 216 comma 27 octies): “...nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie”: (comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera gg), della legge n. 55 del 2019)
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b)….
La mancata nomina del RUP non si traduce in un vizio di legittimità della procedura, trovando applicazione l’art. 5 della legge n. 241/1990 (è considerato responsabile il dirigente/responsabile di servizio):

---
RUOLO E FUNZIONI DEL RUP, le LINEE GUIDA N. 3 DELL’ANAC:
Le Linee guida n. 3 definiscono i compiti, le incompatibilità ed i requisiti di professionalità del Rup:
Incompatibilità:
Il Rup può svolgere le funzioni di progettista o di direttore dei lavori a condizione che:
a) abbia il titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta;
b) abbia esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell’intervento;
c) specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici.
Le funzioni di Rup, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore ad € 1.500.000,00.

---
Le Linee guida n. 3 definiscono i compiti, le incompatibilità ed i requisiti di professionalità del Rup:
Incompatibilità:
Per gli appalti di importo inferiore ad € 1.000.000,00 si applicano le disposizioni di cui all’art. 26 comma 7 lett. d) (“per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9”) del Codice;
L’attività di verifica (o validazione) e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di progettazione sono sempre incompatibili per qualunque soglia di valore (art. 26 comma 7 del Codice).

---
Le Linee guida n. 3 definiscono i compiti, le incompatibilità ed i requisiti di professionalità del Rup:
Requisiti di professionalità: il Rup deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale in attività analoghe a quelle da realizzare, alternativamente:
a) alle dipendenze di S.A. nel ruolo di Rup o nell’esercizio di mansioni tecnico-amministrative;
b) nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblci o privati.

---
Le Linee guida n. 3 definiscono i compiti, le incompatibilità ed i requisiti di professionalità del Rup:
Requisiti di professionalità: per i lavori ed i servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura il Rup deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.
Nello specifico, in materia di appalti e concessioni di lavori:
a) per lavori di importo inferiore ad 150.000,00 il Rup deve essere in possesso di diploma quinquennale (es. geometra, perito industriale, perito agrario ecc.) e di anzianità di servizio triennale nell’ambito degli appalti di lavori;

---
Le Linee guida n. 3 definiscono i compiti, le incompatibilità ed i requisiti di professionalità del Rup:
Requisiti di professionalità:
b) per lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00 il Rup deve essere in possesso alternativamente di:
Diploma tecnico quinquennale e anzianità di servizio almeno quinquennale nell’ambito degli appalti e concessioni di lavori;
Laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare (es. ingegneria, architettura, geologia ecc.), abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni;
Laurea quinquennale nelle materia di cui sopra, abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni.

---
Le Linee guida n. 3 definiscono i compiti, le incompatibilità ed i requisiti di professionalità del Rup:
Requisiti di professionalità:
c) per lavori di importo pari o superiore ad € 1000.000,00 ed inferiori alle soglie di cui all’art. 35 il Rup deve essere in possesso alternativamente di:
Laurea triennale nelle materie di cui alla lett. b), abilitazione all’esercizio della professione ed anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;
Laurea quinquennale nelle materia di cui alla lett. b), abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni di lavori.
Possono svolgere le funzioni di Rup anche i tecnici con diploma quinquennale purché in possesso di anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

---
Le Linee guida n. 3 definiscono i compiti, le incompatibilità ed i requisiti di professionalità del Rup:
Requisiti di professionalità:
c) per lavori di importo pari o superiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il Rup deve essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica nelle materie di cui alla lett. b), abilitazione all’esercizio della professione e anzianità di servizio es esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

---
Le Linee guida n. 3 definiscono i compiti, le incompatibilità ed i requisiti di professionalità del Rup:
Requisiti di professionalità:
In ogni caso, a prescindere dall’importo del contratto, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle S.A. di cui all’art. 38, per i lavori particolarmente complessi (art. 3 comma 1 lett. oo), il Rup dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lett. d), adeguata competenza quale project manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

---
Le Linee guida n. 3 definiscono i compiti, le incompatibilità ed i requisiti di professionalità del Rup:
Compiti del Rup:
(Art. 31 comma 3 del Codice) “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.

---
Le Linee guida n. 3 definiscono i compiti, le incompatibilità ed i requisiti di professionalità del Rup:
Compiti del Rup:
(Art. 31 comma 4 del Codice) “Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari.

---
Le Linee guida n. 3 definiscono i compiti, le incompatibilità ed i requisiti di professionalità del Rup:
Compiti del Rup:
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

---
Le Linee guida n. 3 definiscono i compiti, le incompatibilità ed i requisiti di professionalità del Rup:
Compiti del Rup:
Nella fase antecedente alla programmazione, il Rup, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale di cui all’art. 3 comma 1 lett. ggggg)-nonies del Codice.
Quadro esigenziale (art. 3 comma 1 lett. ggggg)-nonies): il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati.

---
Le Linee guida n. 3 definiscono i compiti, le incompatibilità ed i requisiti di professionalità del Rup:
Compiti del Rup:
Nella fase di programmazione, il Rup, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici, nella fase di affidamento, elaborazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nelle procedure di scelta del contraente, nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
Per la progettazione dei lavori fornisce indirizzi, in ordine agli obiettivi da perseguire...fissando limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi da impiegare, anche al fine della predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’art. 3 comma 1 lett. ggggg)-quater.

---
Le Linee guida n. 3 definiscono i compiti, le incompatibilità ed i requisiti di professionalità del Rup:
Compiti del Rup:
Coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le condizioni contenute nel progetto di fattibilità.
Svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00 anche avvalendosi della struttura di cui all’art. 31 comma 9 del Codice.
Propone all’amministrazione i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare…
Richiede all’amministrazione la nomina della commissione nel caso di OEPV…
Provvede all’acquisizione ed al successivo perfezionamento del CIG.

---
RUOLO E FUNZIONI DEL PROGETTISTA
(Art. 24 del Codice): “1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) dai soggetti di cui all'articolo 46.

---
RUOLO E FUNZIONI DEL PROGETTISTA
(Art. 46 del Codice): “1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

---
RUOLO E FUNZIONI DEL PROGETTISTA
(Art. 46 del Codice): “1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
(i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007)
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
(ai consorzi stabili possono aderire anche professionisti singoli «a prescindere dalla forma giuridica rivestita» ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017)

---
- 1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
- 3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;

---
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

---
xxxxxx